Техническое задание на создание автоматизированной системы

«Интеллектуальный сервис генерации SPARQL-запросов на основе дообученной языковой модели»

Паспорт документа

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение документа | ТЗ-SPARQL-2026 |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Согласовано |
| Дата | 15.05.2026 |
| Заказчик | Кафедра информационных систем ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте» |
| Разработчик | Запиров А.М., обучающийся по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» |

1. Общие сведения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: Автоматизированная информационная система генерации SPARQL-запросов к графу знаний Wikidata на основе дообученной большой языковой модели.

Краткое наименование: СПАРКЛ-Ассистент.

Условное обозначение: SPA (SPARQL Assistant).

1.2 Основания для разработки

Основанием для разработки служат:

- Программа преддипломной практики по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Искусственный интеллект и анализ данных».

- Необходимость создания модуля навигации по графу знаний в составе интеллектуальной системы «Ассистент исследователя».

- Задача автоматического преобразования естественно-языковых вопросов на русском языке в формальные SPARQL-запросы.

1.3 Наименование сторон

Заказчик - кафедра информационных систем ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте». Ответственен за формулирование требований, приёмку этапов работы и предоставление доступа к необходимым информационным ресурсам.

Разработчик - Запиров А.М. Ответственен за проектирование, реализацию, отладку, испытания и подготовку документации.

Эксплуатирующая сторона - кафедра информационных систем; обеспечивает развёртывание, настройку ролей и сопровождение сервиса в опытной эксплуатации.

1.4 Плановые сроки

| Этап | Срок |
| --- | --- |
| Начало работ | 13.04.2026 |
| Окончание разработки | 10.05.2026 |
| Опытная эксплуатация | 11.05.2026 – 28.06.2026 |

1.5 Порядок финансирования

Финансирование не предусмотрено - разработка выполняется в рамках учебной практики на безвозмездной основе с использованием открытого программного обеспечения и публичных источников данных.

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение

Система предназначена для автоматического преобразования текстовых вопросов на русском языке в синтаксически корректные и исполнимые SPARQL-запросы к графу знаний Wikidata. Сервис обеспечивает доступ к структурированным данным через интерфейс командной строки и REST API, а также может быть встроен в более крупную архитектуру интеллектуальной системы-ассистента исследователя.

2.2 Цели создания

- Снизить порог входа для пользователей, не владеющих языком SPARQL, путём автоматической генерации запросов.

- Добиться синтаксической корректности генерируемых запросов не менее чем в 80% тестовых случаев.

- Обеспечить возможность дообучения и инференса на персональной рабочей станции с видеопамятью не более 4 ГБ.

- Предоставить универсальный интерфейс (CLI + REST API) для интеграции с другими компонентами системы «Ассистент исследователя».

2.3 Показатели достижения целей

- Доля синтаксически правильных SPARQL-запросов на отложенной тестовой выборке – не менее 80%.

- Время генерации одного запроса на CPU – не более 10 секунд.

- Потребление видеопамяти в режиме инференса – не более 1 ГБ.

- Размер объединённой модели на диске – не более 4 ГБ.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1 Описание текущего процесса

В настоящее время для получения данных из Wikidata пользователь должен:

- изучить синтаксис SPARQL;

- найти идентификаторы интересующих сущностей (Q‑коды) и свойства (P‑коды);

- вручную составить запрос с префиксами, блоком SELECT и WHERE;

- отправить запрос через SPARQL-эндпоинт;

- интерпретировать результат.

Этот процесс трудоёмок, требует специальных знаний и занимает от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от сложности запроса.

3.2 Целевой процесс

Пользователь формулирует вопрос на русском языке в виде короткого предложения. Система автоматически:

- распознаёт сущность и требуемое свойство;

- формирует SPARQL-запрос в правильном синтаксисе;

- при необходимости добавляет сервис получения меток на русском языке и ограничение LIMIT;

- возвращает запрос пользователю.

Оператор может сразу отправить полученный запрос в Wikidata и получить ответ. Весь цикл занимает несколько секунд.

3.3 Виды обрабатываемых данных

- Входные данные - текстовые вопросы на русском языке длиной до 200 символов.

- Выходные данные - SPARQL-запрос в текстовом виде, содержащий префиксы wd:, wdt:, блок WHERE и SERVICE wikibase:label.

3.4 Объёмы и нагрузка

- Номинальная нагрузка: до 100 запросов в день

- Пиковая нагрузка: до 10 запросов в минуту

- Размер одного вопроса: до 512 токенов

- Размер ответа: до 256 токенов

3.5 Условия эксплуатации

- Серверная инфраструктура: персональный компьютер или выделенный сервер под управлением Windows 10/11 или Linux (Ubuntu 20.04+).

- Доступ через командную строку (Ollama) или REST API (порт 11434).

- Режим эксплуатации: по требованию, без круглосуточного дежурства.

4. Требования к системе

4.1 Требования к структуре и функционированию

Система должна состоять из следующих подсистем:

- Подсистема загрузки и управления моделью - загрузка базовой модели Qwen2‑1.5B с применением 4-битного квантования и LoRA-адаптера.

- Подсистема токенизации и инференса - преобразование входного вопроса в последовательность токенов, вызов модели, генерация ответа.

- Подсистема постобработки - выделение SPARQL-запроса из ответа модели с помощью регулярных выражений, исправление типовых ошибок.

- Подсистема интерфейсов - реализация командной строки (Ollama) и REST API.

- Подсистема логирования - запись запросов, ответов, ошибок и времени генерации.

4.2 Функциональные требования

F‑01 - Приём вопроса и генерация запроса

Система принимает текстовый вопрос на русском языке, не содержащий специальных символов, кроме знаков препинания. Система возвращает SPARQL-запрос в кодировке UTF-8.

Критерии проверки:

- При корректном вопросе возвращается строка, начинающаяся с PREFIX wd:.

- При некорректном вопросе (пустой ввод, нечитаемый текст) система возвращает сообщение об ошибке.

F‑02 – Постобработка и валидация

Система должна извлекать из ответа модели только SPARQL-запрос, отсекая пояснения и повторяющиеся фрагменты. При необходимости добавлять отсутствующие элементы: LIMIT 10, SERVICE wikibase:label.

Критерии проверки:

- В финальном ответе отсутствуют фрагменты на русском языке (кроме меток внутри запроса).

- Количество открывающих и закрывающих фигурных скобок совпадает.

- Присутствуют оба обязательных префикса.

F‑03 - Интерфейс командной строки

Система должна быть развёрнута в среде Ollama с возможностью вызова через команду:

ollama run sparql-assistant "вопрос"

Критерий проверки: команда возвращает SPARQL-запрос в терминал без дополнительных сообщений.

F‑04 – REST API

Система должна предоставлять HTTP-эндпоинт /api/generate, принимающий POST-запрос с JSON-телом вида {"question": "..."} и возвращающий JSON с полем "sparql".

Критерий проверки: при обращении к эндпоинту через curl возвращается корректный JSON.

F‑05 – Логирование

Система должна фиксировать каждый запрос, время генерации и полученный SPARQL-запрос (или сообщение об ошибке) в текстовый журнал с возможностью просмотра.

Критерий проверки: после серии запросов в лог-файле присутствуют соответствующие записи.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Программное обеспечение

- Язык программирования: Python 3.10+.

- Библиотеки: PyTorch, Transformers, PEFT, BitsAndBytes, Datasets, Flask (для API), Ollama.

- СУБД не требуется (хранение журнала в файловой системе).

4.3.2 Информационное обеспечение

- Обучающий датасет в формате JSONL - 457 пар «вопрос - SPARQL-запрос», верифицированных через Wikidata Query Service.

- Система предпросмотра и редактирования датасета не требуется.

4.3.3 Техническое обеспечение

Минимальные требования к аппаратуре для инференса:

- CPU: 2 ядра, 8 ГБ ОЗУ (или 4 ГБ ОЗУ + GPU с 4 ГБ VRAM).

- Диск: 10 ГБ свободного места (модель в GGUF – около 3 ГБ).

4.3.4 Организационное обеспечение

Доступ к системе имеют:

- администратор (полный доступ, включая переобучение);

- пользователь (только генерация запросов через API/CLI).

Разграничение прав реализуется на уровне операционной системы и настройками Ollama.

4.3.5 Методическое обеспечение

Обязательные документы:

- руководство пользователя (описание установки и использования);

- руководство администратора (настройка окружения, обновление модели);

- программа и методика испытаний;

- протоколы испытаний.

4.4 Нефункциональные требования

4.4.1 Надёжность

Доля успешно завершённых запросов – не менее 80% (при корректном входе).

Система не должна аварийно завершаться при некорректных вопросах – возвращать предсказуемую ошибку.

4.4.2 Производительность

- Время ответа на CPU (Intel Core i5) – не более 30 секунд.

- Время ответа на GPU NVIDIA с 4 ГБ VRAM – не более 10 секунд.

4.4.3 Информационная безопасность

- Аутентификация не требуется (система работает в локальной сети или на отдельной рабочей станции). При необходимости можно добавить прокси-сервер с базовой авторизацией.

- Транспортное шифрование для REST API не предусмотрено, но может быть добавлено на уровне обратного прокси.

4.4.4 Эргономика интерфейса

- CLI: команда ввода вопроса, вывод запроса без лишнего форматирования.

- REST API: стандартный JSON, коды ответов 200 (успех), 400 (некорректный запрос), 500 (внутренняя ошибка).

4.4.5 Сопровождаемость и развитие

- Код модуля инференса и постобработки документирован (комментарии на русском).

- Предусмотрена возможность замены базовой модели (через параметр в конфигурации).

- Датасет и скрипты обучения сопровождаются инструкцией по воспроизведению.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

| Этап | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | Изучение синтаксиса SPARQL, структуры Wikidata, существующих подходов к Text-to-SPARQL. | Отчёт об анализе предметной области. |
| Проектирование | Выбор базовой модели (Qwen2‑1.5B), настройка LoRA (r=64, alpha=128), проектирование конвейера инференса. | Архитектурная спецификация, план датасета. |
| Формирование датасета | Сбор 457 пар вопрос-запрос, ручная верификация через Wikidata Query Service. | Датасет в формате JSONL. |
| Разработка конвейера обучения | Реализация скриптов загрузки модели, 4-битного квантования, LoRA, цикла обучения, сохранения адаптера. | Обучающий конвейер на Python. |
| Обучение модели | 5 эпох, подбор гиперпараметров, мониторинг loss. | LoRA-адаптер (папка qwen-final). |
| Разработка модуля инференса | Написание класса SparqlAssistant, функций постобработки, извлечения SPARQL через регулярные выражения. | Модуль run_sparql.py. |
| Развёртывание в Ollama | Объединение адаптера с базовой моделью, конвертация в GGUF, создание Modelfile, импорт в Ollama. | CLI‑сервис «sparql-assistant». |
| Тестирование | Функциональное, негативное, нагрузочное, регрессионное тестирование. | Протоколы испытаний. |
| Документирование | Подготовка отчёта по практике, руководств пользователя и администратора. | Комплект документации. |

6. Порядок разработки

Разработка ведётся по итерационному принципу с демонстрацией промежуточных результатов руководителю практики.

Порядок управления изменениями:

- Обнаружение дефекта или появление нового требования.

- Оценка влияния на архитектуру и сроки.

- Согласование изменений с руководителем.

- Внесение изменений в код и документацию.

- Повторное тестирование затронутых функций.

7. Порядок контроля и приемки

7.1 Виды испытаний

- Модульные (проверка отдельных функций: токенизация, извлечение SPARQL).

- Функциональные (проверка полного цикла вопрос → запрос).

- Интеграционные (взаимодействие с Wikidata через реальные запросы).

- Нагрузочные (10 последовательных запросов, замер времени).

- Регрессионные (повторная проверка после изменений).

7.2 Критерии приемки

Система считается готовой к эксплуатации, если:

- все функциональные требования (F‑01 … F‑05) выполнены;

- количественные метрики (раздел 2.3) достигнуты;

- пройдены все виды испытаний без критических дефектов;

- подготовлена документация в соответствии с разделом 9.

7.3 Приемочная документация

- Протокол испытаний с перечнем тестов и результатами.

- Реестр дефектов (при наличии).

- Акт приёмки, подписанный заказчиком и разработчиком.

8. Подготовка объекта автоматизации к вводу в действие

- Установка зависимостей - Python, PyTorch, Transformers, PEFT, BitsAndBytes, Ollama.

- Размещение модели - скопировать папку qwen-final (LoRA-адаптер) и при необходимости готовый GGUF-файл.

- Настройка окружения - проверить доступность порта 11434 для API, права на запись логов.

- Инструктаж пользователей - ознакомить с командами CLI и примерами запросов.

- Пилотный прогон - выполнить 10–20 тестовых вопросов, убедиться в корректности ответов.

9. Требования к документированию

Обязательный комплект документации:

№	Документ

1	Техническое задание (настоящий документ)

2	Описание архитектуры системы

3	Спецификация API (формат запросов и ответов)

4	Руководство пользователя (CLI и API)

5	Руководство администратора (установка, обновление)

6	Программа и методика испытаний

7	Протоколы испытаний

8	Отчёт о преддипломной практике (с приложением исходных кодов)

Все документы хранятся в электронном виде, имеют уникальные идентификаторы версий.

10. Источники разработки

- ГОСТ 34.602‑2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- Документация Hugging Face Transformers, PEFT, BitsAndBytes.

- Документация Ollama.

- Материалы по языку SPARQL и Wikidata Query Service.

- Примеры дообучения языковых моделей с использованием LoRA и 4-битного квантования.

Приложение А. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Граф знаний | База данных, хранящая информацию в виде сущностей и связей между ними. |
| SPARQL | Язык запросов к графовым базам данных (рекомендация W3C). |
| Wikidata | Свободная база знаний, поддерживаемая Викимедиа. |
| LLM | Нейросетевая модель, обученная на больших корпусах текста и способная генерировать связный текст. |
| LoRA Low-Rank Adaptation | метод параметрически-эффективного дообучения. |
| Квантование | Представление весов модели в формате с меньшей разрядностью. |
| QLoRA | Комбинация 4-битного квантования и LoRA. |
| GGUF | Формат хранения моделей для библиотеки llama.cpp, поддерживающий квантование. |
| Ollama | Платформа для развёртывания и запуска LLM в командной строке. |
| CLI | Интерфейс командной строки. |
| REST API | Архитектурный стиль взаимодействия компонентов по HTTP. |
| Loss | Функция потерь, числовая метрика ошибки модели. |
| Эпоха | Один полный проход алгоритма обучения по всему датасету. |
| Валидация | Проверка корректности данных или запроса. |

Приложение Б. Матрица трассировки требований

| ID требования | Формулировка | Реализатор | Метод проверки | Артефакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F‑01 | Приём вопроса, генерация SPARQL | Модуль инференса | Функциональный тест FT‑01 | Протокол FT‑01 |
| F‑02 | Постобработка и валидация | Модуль постобработки | Функциональный тест FT‑02 | Протокол FT‑02 |
| F‑03 | Интерфейс командной строки | Ollama | Интеграционный тест IT‑03 | Протокол IT‑03 |
| F‑04 | REST API | Flask‑сервер | Интеграционный тест IT‑04 | Протокол IT‑04 |
| F‑05 | Логирование | Модуль логирования | Функциональный тест FT‑05 | Протокол FT‑05 |

Приложение В. Программа и методика испытаний (сокращённая версия)

В.1 Цель испытаний – подтверждение соответствия системы требованиям настоящего ТЗ.

В.2 Тестовые наборы

- T1: 20 корректных вопросов из тематик география, литература, история.

- T2: вопросы с опечатками, пустые строки, слишком длинные фразы.

- T3: запросы, не относящиеся к Wikidata (например, «Расскажи шутку»).

В.3 Проверка функциональных требований

- Набор T1 подаётся на вход CLI и API. Для каждого вопроса фиксируется, начинается ли ответ с PREFIX и содержит ли SERVICE wikibase:label. Ожидание: не менее 16 успешных ответов из 20.

- Набор T2 подаётся на вход. Ожидание: система не падает, возвращается сообщение об ошибке или короткий ответ.

- Выполняется 10 запросов подряд на CPU, замеряется время. Ожидание: среднее время ≤ 20 секунд, максимальное ≤ 30 секунд.

В.4 Критерий успеха

Испытания считаются успешными, если все функциональные тесты пройдены, а производительность соответствует нормативам. Несущественные дефекты (опечатки в комментариях) не являются основанием для отмены приёмки.